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Wersja ujednolicona i zmodyfikowana z dn. 23.04.2026 r.

UMOWA NR 3/2026
zawarta w dniu …………. w Ugoszczy, pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Marii Magdaleny w Ugoszczy, ul. Bytowska 3, 77-142 Ugoszcz, nr NIP: 8421740483
zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
Ks. ………… proboszcz Parafii,

a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………, …………………………., NIP …………..
zwanym dalej
„Wykonawcą” w imieniu którego działa :
1. …………………………………….
2. …………………………………….

Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – POLSKI ŁAD      w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Studzienice.
§ 1
1. Zamawiający	zleca,	a	Wykonawca	przyjmuje	do	wykonania	zadanie	pn.: „Odbudowa konstrukcji wieży Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz z zachowaniem walorów historycznych zabytku”.
2. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa konstrukcji wieży Kościoła Parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w miejscowości Ugoszcz dz. nr 205 gmina Studzienice 77-142 Ugoszcz, zgodnie z postępowaniem zakupowym, ofertą Wykonawcy i dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego.

§ 2
1. Wykonawca wykona zakres umowy w terminie: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu umowy. Za dzień zawiadomienia przyjmuje się dzień doręczenia zawiadomienia do siedziby Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru protokół odbioru powinien dodatkowo zawierać wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.
4. Czynności odbioru będą trwały nie dłużej, niż 1 dzień, chyba że zostaną ujawnione wady, wówczas Wykonawca po ich usunięciu zawiadomi ponownie Zamawiającego o gotowości do odbioru.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy bez wad.
6. Strony zgodnie postanawiają, iż umowa jest wykonana w terminie o którym mowa ust.1 gdy do tego dnia zostanie podpisany protokół odbioru końcowego o którym mowa w ust.6.
7. [bookmark: _Hlk227837396]Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres 60 miesięcy.

[bookmark: _Hlk158881152]§ 3
1. [bookmark: _Hlk227757713]Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
.................................... zł netto plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Programie prac konserwatorsko – restauratorskich oraz  projektu budowlanego stanowiących załącznik do niniejszego postepowania przetargowego .
3. W przypadku nie wykonania części robót określonych i zdefiniowanych zakresowo i rzeczowo w złożonej ofercie cenowej sporządzonej na podstawie załączników - Programie prac konserwatorsko – restauratorskich oraz projekcie budowlanym Zamawiający ma prawo do odliczenia z wartości ryczałtowej złożonej oferty o wartość prac niewykonanych uzgodnionych z Zamawiającym .
4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych Programem prac konserwatorsko – restauratorskich strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu konieczności wykonania robót konserwatorskich zatwierdzonego przez W.U.O.Z delegatura Słupsk . Na tej podstawie zostanie sporządzony aneks do umowy podstawowej z zastosowaniem składników kosztów zadania konserwatorskiego jak w złożonej ofercie cenowej . 
5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Programem prac konserwatorsko – restauratorskich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.   
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na elementy robót z wyszczególnieniem zakresu robót zamówienia oraz zastosowanych w ofercie kosztorysowej składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
	Kosztorys ofertowy należy przedłożyć dla Zamawiającego  w formie tabeli elementów robót z określeniem zakresu oraz przedmiaru dla poszczególnego elementu tabeli, z   podaniem wartości kosztowej zarówno dla odpowiedniej pozycji zakresu przedmiaru oraz sumarycznie dla poszczególnej pozycji tabeli elementu robót. Kosztorys ofertowy należy sporządzić stosując składniki kosztowe jak określono w § 3 pkt. 6 . Określona i przedłożona  przez Wykonawcę wartość robót  konserwatorskich zadania „Odbudowa konstrukcji wieży Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz z zachowaniem walorów historycznych zabytku” do wykonania będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe.
	W ramach określonego przez Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający przewiduje uszczegółowienie planowanych prac konserwatorskich zadania pn. „Odbudowa konstrukcji wieży Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy wraz z zachowaniem walorów historycznych zabytku” w sposób następujący:
1. Wykonawca prac  dokona w pierwszej kolejności  rozebranie deskowania ścian  wieży oraz kopuły wieży. Zamawiający przy udziale przedstawiciela W.U.O.Z delegatura Słupsk , przedstawiciela U.G Studzienice oraz Inspektora Nadzoru Robót sporządzi protokół komisji konserwatorskiej określającej dokładnie stan zachowania oraz dekapitalizacji poszczególnych elementów zadania remontowo-konserwatorskiego.
2. Ryczałtowa wartość zadania nie podlega  zmianie  jedynie może ulec przesunięciu , zaniechaniu lub doszczegółowieniu pozycje rzeczowe i obmiarowe w danym elemencie robót określone w niniejszym zadaniu przetargowym. 
3. Wykonawca prac powinien uwzględnić cenowo wszystkie aspekty wyartykułowane                       i określone w programie prac konserwatorskich jak i w projekcie budowlanym .  
8. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle Programem prac konserwatorsko – restauratorskich realizowane będą w wyniku zmiany umowy. 
9. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy nr ……………………. 
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.
11. [bookmark: _Hlk158881508]Podstawą wystawienia faktury/ rachunku będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany przez Strony i służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
12. [bookmark: _Hlk72137433]Rozliczenie pomiędzy stronami odbędzie się na podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej.  Wartość częściowej faktury lub rachunku będzie stanowić kwotę odpowiadającą nie mniej niż 2% całkowitej wartości niniejszej umowy określonej w § 3 pkt.1, ale w wysokości odpowiadającej udziałowi własnemu Zamawiającego w związku z dofinansowaniem zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.
13. Wynagrodzenie faktury końcowej/ rachunku należne Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku, po otrzymaniu środków z dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – POLSKI ŁAD, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o ……………………. prowadzonym w ………………..
14. Podstawą płatności faktury VAT/ rachunku będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany przez Strony i służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
15. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla której bank utworzył rachunek VAT.
16. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 12 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.
17. Wykonawca naliczy do faktury końcowej podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu ich wystawienia.
18. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 12 jest rachunkiem umożliwiającym płatność przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i ujęty jest w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz., 931 – z późn. zmianami).
		
§ 4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym terenie, aż do chwili podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wykonawcy dostęp do prądu i bieżącej wody. 

§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) przejęcie terenu robót,
b) zorganizowanie miejsca prowadzenia robót oraz zapewnienie jego pełnej ochrony i zabezpieczenia,
c) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu umowy,
d) zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP przy realizacji prac,
e) umożliwianie wstępu na teren robót przedstawicielom Zamawiającego oraz przedstawicielom innych organów i instytucji uprawnionych do kontroli (po wcześniejszym zawiadomieniu),
f) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci),
g) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, wywiezienie ewentualnych odpadów do składowania na wysypisku i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy,
h) poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) przekazanie terenu robót,
b) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia.
§ 6
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach  i wysokościach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
a) 	za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
b) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
a) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;
b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
c) za opóźnienie w opłaceniu faktury 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia ostatniego wyznaczonego jako maksymalny czas opłacenia faktury
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
5. Kary umowne należne Zamawiającemu będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni do jego doręczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z następujących przyczyn:
a) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy,
b) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni.
2. Umowne prawo do odstąpienia od umowy przysługuje stronom w terminie do 30 dni, licząc od dnia zaistnienia okoliczności określonych w § 7 ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutek na przyszłość.

§ 8
1. [bookmark: _Hlk210301239]Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest: Ksiądz Proboszcz Parafii Ksiądz Marcin Leszczyński tel. (59) 821 47 94 e-mail: pugoszcz@diecezja-pelplin.pl
2. Ze strony Wykonawcy osoba uprawnioną do nadzoru realizowanych prac i uczestnictwa w odbiorze  jest: …………….– nr tel. ……………………………

§ 9
1. Postanowienia niniejszej umowy mogą zostać zmienione, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian       wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Ks. Proboszcz Parafii Ksiądz Marcin Leszczyński tel. (59) 821 47 94 e-mail: pugoszcz@diecezja-pelplin.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku prawnego zainicjowanego niniejszą umową, będą rozstrzygane za pomocą mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu, a w przypadku braku zgodności, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

             Zamawiający:	Wykonawca:
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